## Informationen Website: „LehrFundus Soziale Arbeit – digitale Lehr-Lernmaterialien: studierendenzentriert und flexibel“

Allgemeine Zielsetzung der Plattform:

Die Plattform dient Lehrenden didaktisch aufbereitete Lehr-/Lernmaterialien zu finden und in Ihrer Lehre einzusetzen. Das Besondere daran ist, dass die Materialen in einem flexibel nutzbaren Grundkonzept verankert sind. Das Konzept der Plattform umfasst drei unterschiedliche Lehr-/Lernsettings: Hybrid-, Online- und Präsenzformate. Alle Formate können je nach Erfordernis und Bedarfen der Lehrenden und Studierenden mit Hilfe der bereitgestellten Materialen umgesetzt werden.

Realisierungszeitraum:

- Finale Fertigstellung der Plattform 01.06.2024

Meilensteine:

- Entwurf der Grundstruktur: 01.11.2023

- Sukzessiver Aufbau und Einprogrammierung der Einzelbereiche mit Ihren jeweiligen Kategorien: 01.11.2023 – 01.01.2024

- Nutzung eines Einzelbereichs zum Bestücken mit prototypischen Inhalten durch das HyFlex-Projektteam (erster Testlauf): 01.12.2023

- Nutzung aller Einzelbereiche zum Bestücken mit prototypischen Inhalten durch das HyFlex-Projektteam (Testlauf): 01.02.2024

- Fertigstellung der Rohfassung der Plattform mit vollem Funktionsumfang inkl. Einfügen des internen Nutzer*innenbereichs und inkl. Des Einfügens der für die Plattform entworfenen Designelemente durch eine Grafikdesignerin: 01.03.2024

- Feinjustierung der Bedienung der Website und des Einfügens der Designs, damit alle weiteren Materialien durch das HyFlex-Projektteam eingestellt werden können: 01.06.2024

Nutzer*innen-Profil:

- 1x mit Zugriff auf alle Bereiche der Plattform inkl. Downloadmaterialien durch Login

- 1x exkl. der Downloadmaterialien, da kein Login möglich

Lehrende im Studiengang BASA-online (innovative:r Prof:in oder Lehrbeauftragte)

- Profil der Lehrenden:

- muss nicht überzeugt/geworben werden,

- eventuell wenig Vorwissen zu flexibilisierten Lehr-/Lernformaten (hybrid/online/Präsenz), aber Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem Ängste/Vorbehalte über die nötigen technischen Skills
Motivation: Individuelle Fortbildung und Inspiration Neues in der Lehre auszuprobieren

- Inhaltliches Interesse: vor allem an der Didaktik
Wunsch-Feedback: „Klasse Format Fundus! Das möchte ich ausprobieren!“

- Fachöffentlichkeit in Bezug auf Fernstudium der Sozialen Arbeit/ Bildungsprozesse nichttraditioneller Studierender und flexibilisierter und hybrider Lehre

  - bestenfalls sehr offen und interessiert

  - wenige Vorkenntnisse, im Vergleich aber die meisten zu anderen

  - Motivation: bisher kaum Angebote im dt.-sprachigen Raum = besonders interessant - wird sich über die Zeit verändern

  - Inhaltliches Interesse: Was versteht die Konkurrenz unter Flexibilisierung der Lehr-Lernformate und hybrider Lehre?

  - Best Cases-Recherche, Inspiration, größte Vorbehalte (Technik, Datenschutz, Budget)

  - Wunsch-Feedback: „So kann also echte flexibilisierte Lehre aussehen!“ "Endlich ein vielfältiger, innovativer Fundus an neuen, flexiblen Lehr-Lernformaten und Unterstützungsangeboten"

Barrierefreiheit:

Nach Möglichkeit und unter Absprache sollte die Website sich an den WCGA 2.1 Richtlinien orientieren. (zumindest sollte die Screenreader- Funktionaliät gegeben sein.)

Benötigte Funktionen:

- interne Bereiche, über Login erreichbar; externe Bereiche, ohne Login erreichbar (Login sollte für jede*n Nutzer*in über einen eigenen Benutzer*innennamen laufen)

- Bereitstellung von medialen Inhalten verschiedenster Art, beispielsweise:

- .pdf, .docx, .xlsx- Dateien als Download, wenn möglich auch Einbindung dieser in einer Art Vorschau-Option direkt auf der jeweiligen Seite (nicht für alle Dokumente aber für solche, die einer Erklärung bedürfen)

- .mp4, .mp3 Dateien mit eigenem Media-Player, Drittanbieterfreigaben sollen möglichst vermieden werden können, diese Elemente sollten nicht downloadbar sein. Für einige Videos, z.B. die Videos auf der Landing-Page bietet sich an, dass sie per Auto-Play starten.

- Videos und .mp3-Dateien sollten einzeln und in einer kompletten Playlist abrufbar sein (Hintergrund: Es werden Lehrkonzepte mit verschiedensten Methoden und Übungen vorgestellt, die jeweils in Einzelvideos angesehen werden können. Zur Veranschaulichung des zugrunde gelegten Konzepts ist es für Lehrende aber sicher auch interessant, diese Videos „in einem Rutsch“ ansehen zu können. Analog dazu die .mp3-Dateien: Hier wäre es zu einer bestimmten Thematik, beispielsweise: „Wie präsentiere ich erfolgreich?“ für Studierende interessant, wenn sie neben einzelnen kürzeren Audiodateien auch das Gesamtkonstrukt, dass sich aus ihnen ergibt, hören könnten. (Kapitelansicht von Videos & Gesamtansicht von Videos)

- Die Website soll vorrangig auf Grund ihrer Komplexität für den Gebrauch auf Laptops/ Desktop-PCs konzipiert sein und ist eher nicht für einen Gebrauch auf Geräten wie Smartphones vorgesehen. Interessant wäre sicher eine Möglichkeit der Nutzung für Tablets. Eine Option für responsive design sollte also ins Angebot einfließen.  fehlerfreie identische Darstellung über verschiedene Geräte und Browser hinweg sollte geboten sein

Landing-Page:

Auf der Landing-Page werden Nutzer*innen über grundlegende Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit flexibilisierter Lehre und der Grundidee der Plattform Lehrfundus…  mittels Text, Grafik (Jpeg und/oder GIF)  und Video  informiert. Gleichzeitig können sie auf der Landing-Page die Hauptkategorien der Einzelbereiche sehen und durch anwählen betreten (Navigation über den Header).

Struktur der Header-Menüs:

Struktur steht noch nicht final fest, bitte Angebote für eine

- Variante mit Suchleiste + Login + 7 Haupt-Kategorien (inkl. ausklappbarerer Unterkategorien)

- Variante mit Suchleiste + Login + 5 Haupt-Kategorien (inkl. ausklappbarerer Unterkategorien)

- Variante mit Suchleiste + Login + 3 Haupt-Kategorien (inkl. ausklappbarerer Unterkategorien)

- Die Menüführung erfolgt über anklickbaren Text (keine grafische Menüführung)

Struktur der Footer-Menüs:

- Kontakt

  - Kontakt

  - Impressum

  - Datenschutzerklärung

  - Bildnachweise

- Über uns:

- Links:

- BASA-online-Homepage

- Hochschulhompages o.Ä.

Designelemente der Plattform: Die Designelemente der Plattform werden voraussichtlich in Zusammenarbeit mit einer Grafikdesignerin, die auch Materialen die auf der Plattform abrufbar sind gestaltet hat, hergestellt. Plattform und Materialien sollen eine möglichst einheitliche Designsprache aufweisen.

Content-Management-System:

- Benutzerfreundlichkeit - Das CMS sollte einfach zu bedienen sein, sowohl für Administrator*innen als auch für Autor*innen/Redakteur*innen. Eine intuitive, selbsterklärende Oberfläche ist wichtig.

- Flexibilität - das CMS sollte anpassbar sein z.B. durch Plugins, Erweiterungen, Anpassung des Quellcodes etc.

- Sicherheit - Das CMS einfach aktualisierbar sein, eine Benutzer- und Rechteverwaltung ist wichtig.

- Support - Gibt es einen guten Support durch die Community bzw. den Hersteller, Zukunftssicherheit - Das CMS sollte weiterentwickelt werden und gut für die Zukunft gerüstet sein.

Hosting-Bedingungen: Anbindung an schon bestehenden Hosting-Anbieter angedacht. Falls Minax auch Hosting anbietet: Angebot für Hosting über … Jahre.

Service/Wartung: Service- und Wartungspaket über 5 (?) Jahre

Referenzseiten (Farbschema) in Bezug auf die Gestaltung:

https://www.basa-online.de/